Извещение о проведении открытого запроса предложений

ООО «Сетевая компания» (Россия, 440044, Пензенская обл.,  г. Пенза, ул. Бакунина дом 20б/34) (далее — Заказчик, Организатор) извещением о проведении запроса предложений, опубликованным на сайте www.b2b-energo.ru в разделе «Торговая площадка» (копия на официальном сайте  ООО «Сетевая компания» www.skpenza.ru), приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участник, Подрядчик) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора на выполнение проектных работ для разработки  проектной и рабочей документации: «Капитальный ремонт ОРУ -110 кВ ПС 110/35/6 кВ «Никольск», расположенной по адресу:  Пензенская область, г. Никольск, ул. Комсомольская, д. 27».

В рамках договора Подрядчик

- изготавливает топографическую съемку   в масштабе 1:500  в границах  земельного участка, на котором будут расположены возводимые в соответствии с проектом объекты;

- составляет  сметную документацию  в базовых ценах 2001г. на выполнение строительно-монтажных работ  на основании разработанного проекта;

- согласовывает готовую проектную документацию с  Инзенской дистанцией электроснабжения  Пензенского отделения филиала  Куйбышевской железной дороги ОАО «Российские железные дороги», владельцами земельных участков и инженерных коммуникаций (далее - Инзенская дистанция электроснабжения).

1. Подробное описание закупаемых работ и условий договора, а также процедур  запроса содержится в Документации по запросу предложений. Комплект Документации можно получить, начиная с 09 июня 2012г., через торговую площадку www.b2b-energo.ru в соответствии с регламентом ее работы. Для справок обращаться к заместителю генерального директора по логистики Назарову Александру Игоревичу, тел. (8412) 23-13-76(77), факс (8412) 23-13-76(77); e-mail: nai@venk.ru По техническим условиям выполнения работ обращаться: к начальнику ПТО ООО «Сетевая компания» Пряхиной Елене Юрьевне, тел. (8412) 23-13-77(доб124), e-mail: ck59@yandex.ru

2. Начальная (предельная) цена предложения  – 885 538,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, с учетом НДС-18%.

# 3. Условия оплаты:

Заказчик в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего договора перечисляет  на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ

Окончательный расчет по данному договору производится Заказчиком в течение 30 дней (Тридцать) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Превышение объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

4. Срок начала работ:  в течение 5-ти рабочих дней  с момента  заключения  договора;

срок окончания работ: в течение 10 недель с момента заключения договора.

В данный срок засчитывается время нахождения проектной документации в согласующих организациях (Инзенской дистанции электроснабжения,  владельцев земельных участков и инженерных коммуникаций, Государственном автономном учреждении «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области»).

Срок выполнения работ может быть продлен по дополнительному соглашению сторон, подписанному Сторонами.

5. Заказчик принимает Заявки с предложениями на ЭТП b2b-energo  с момента размещения настоящего извещения на ЭТП до 11.00 местного времени 19.06.2012 года. Оригинал Заявки с предложениями, оформленный в соответствии с документацией о закупке на бумажном носителе в запечатанном конверте (с указанием предмета закупки),  необходимо представить в срок до 15.00 по местному времени 22.06.2012г. по адресу: 440044 г.Пенза ул. Бакунина 20б/34 6-ой этаж, секретарю. Допускается подача заявки в электронном виде (формат PDF, jpg) по email: ck59@yandex.ru

# Заявки, полученные позже установленного срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

6. Процедура вскрытия конвертов состоится в 16.00 по местному времени 22.06.2012г., по адресу: 440044 г.Пенза ул. Бакунина 20б/34 в присутствии не менее чем двух членов Конкурсной комиссии.

7. Предполагается что Заказчик определит победителя, уведомив его об этом, подпишет протокол о результатах открытого запроса предложений, разместит на www.b2b-energo.ru, а также на сайте Заказчика - www.skpenza.ru в срок до 27 июня 2012г. (Организатор в праве, при необходимости, изменить данный срок)

8. В течение 5 рабочих дней с момента определения победителя Заказчик подпишет договор на условиях запроса предложения и его Заявки с предложением.

9. Срок действия предложений Подрядчиков не менее 70 дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок с Предложениями.

10. Готовую проектную (рабочую) и сметную документацию Подрядчик  передает по адресу 440044 г.Пенза ул. Бакунина 20б/34.

11. Требования к участникам закупки:

- участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;

- соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедуры закупки;

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие

решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица,

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в процедуре закупки для нужд заказчика;

- отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов

балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

- отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном статьей 5 Закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;

- наличие финансовых ресурсов для исполнения контракта;

- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

- опыт и деловая репутация;

- трудовые ресурсы для исполнения контракта.

12. Заказчик в праве отказаться от проведения запроса предложения в любое время до определения победителя в проведении запроса предложений.

13 Остальные и более подробные условия содержатся в Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Уведомлению.

14. Настоящее извещение не является Извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика и организатора закупки, кроме прямо указанных в извещении.

Генеральный директор __________________________________Пугачев И.В.

Приложение

к извещению о проведении открытого запроса предложений на разработку проектной и рабочей документации: «Капитальный ремонт ОРУ -110 кВ ПС 110/35/6 кВ «Никольск», расположенной по адресу:  Пензенская область, г. Никольск, ул. Комсомольская, д. 27»

Проект договора

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Генерального директора Пугачева Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ______ и допуска №_____________________________от  __________, с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную и рабочую документацию: «Капитальный ремонт ОРУ -110 кВ ПС 110/35/6 кВ «Никольск», расположенной по адресу:  Пензенская область, г. Никольск, ул. Комсомольская, д. 27»  согласно техническому заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работы  и оплатить его.

1.1.1. В рамках настоящего договора Подрядчик изготавливает топографическую съемку   в масштабе 1:500  в границах  земельного участка, на котором будут расположены возводимые в соответствии с проектом объекты;

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик составляет  сметную документацию  в базовых ценах 2001г. на выполнение строительно-монтажных работ  на основании разработанного проекта.

1.3.  В рамках настоящего договора Подрядчик согласовывает готовую проектную документацию с  Инзенской дистанцией электроснабжения  Пензенского отделения филиала  Куйбышевской железной дороги ОАО «Российские железные дороги», владельцами земельных участков и инженерных коммуникаций (далее - Инзенская дистанция электроснабжения).

1.4. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения проектных работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

1.5. Право Подрядчика осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается допуском №____________________________ от  __________г.

1.6.  Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора (командировочные расходы, оплата работ в выходные дни, оплата сверхурочных работ и тд.), Подрядчик несет самостоятельно.

1.7. Стороны в ходе разработки проекта проводят рабочие совещания в месте нахождения Заказчика (г. Пенза, ул. Бакунина, д. 20б/34), время проведения совещаний согласовывается Сторонами заранее.

1.8. Задание на выполнение проектных работ готовит  Заказчик. Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего договора  (Приложение№1).

1.9. Проектная и рабочая документация: «Капитальный ремонт ОРУ -110 кВ ПС 110/35/6 кВ «Никольск», расположенной по адресу:  Пензенская область, г. Никольск, ул. Комсомольская, д. 27»   выдается Подрядчиком Заказчику в четырех    бумажных экземплярах и  одном электронном, в месте нахождения Заказчика (г. Пенза, ул. Бакунина, д. 20б/34).

#### 1.10. Подрядчик выполняет предусмотренную в договоре работу лично, Подрядчик не вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ составляет  _______________ (_____________________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 18 %.

2.1.1. В стоимость работ включаются изыскательские работы, работы по проектированию,  согласование проектной документации в Инзенской дистанции электроснабжения, владельцами земельных участков и инженерных коммуникаций,  затраты  по расчету   индекса изменения стоимости СМР ГАУ «РЦЭЦС».

2.2. Расчет за выполненные работы  Заказчик  проводит в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего договора перечисляет  на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора;

2.2.2. Окончательный расчет по данному договору производится Заказчиком в течение 30 дней (Тридцать) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2.3. Окончательный расчет по данному договору производится с учетом всех ранее выплаченных сумм при условии, что работы выполнены надлежащим образом,  в сроки, установленные настоящим Договором,  или досрочно.

2.3. Все расчеты по данному договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

#### 2.4. Дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, возмещаются на основании дополнительного соглашения подписанного сторонами.

2.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:

3.3.1. срок начала работ:  в течение 5-ти рабочих дней  с момента  заключения  настоящего договора;

3.3.2. срок окончания работ: в течение 10 недель с момента подписания настоящего договора.

В данный срок засчитывается время нахождения проектной документации в согласующих организациях ( Инзенской дистанции электроснабжения,  владельцев земельных участков и инженерных коммуникаций, Государственном автономном учреждении «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области».).

3.3.3. Срок выполнения работ может быть продлен по дополнительному соглашению сторон, подписанному Сторонами.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. разработать техническую проектную (рабочую) документацию, а также сметные расчеты  в соответствии с требованиями строительных норм и правил, электротехнических норм и других  действующих нормативных актов РФ, а также утвержденным  техническим заданием и иными исходными данными на проектирование. Разрабатываемая Подрядчиком техническая документация должна быть составлена согласно действующим нормативным актам РФ в части состава, содержания и оформления проектно - сметной документации;

4.1.2. составить сметную документацию на выполнение строительно-монтажных работ  на основании разработанного проекта и передать ее в Государственное автономное учреждение «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» (ГАУ «РЦЭЦС») для расчета  индекса изменения стоимости СМР в условиях рынка.

4.1.3. передать Заказчику готовую проектную (рабочую) и сметную документацию  в сроки, установленные п. 3.3.2. настоящего договора;

4.1.4. согласовывать готовую техническую (проектную) документацию и сметные расчеты с Заказчиком;

4.1.5. согласовать готовую техническую (проектную) документацию с Инзенской дистанцией электроснабжения,  владельцами земельных участков и инженерных коммуникаций, а при необходимости вместе с Заказчиком – с иными компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

4.1.6. Подрядчик обязан незамедлительно предупредить Заказчика о независящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результату выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.2. При обнаружении недостатков Инзенской дистанцией электроснабжения, владельцами инженерных коммуникаций, в технической документации  Подрядчик по его  требованию  обязан безвозмездно переделать техническую (рабочую) документацию, устранив выявленные недостатки.

4.3. Подрядчик по требованию Заказчика обязан давать разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные и научные организации, по представляемым Подрядчиком в соответствии с настоящим договором материалам.

4.4. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.5. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

4.6. Заказчик обязан:

4.6.1. оплатить Подрядчику выполненные работы  в  порядке, предусмотренном п. 2.2. настоящего договора;

4.6.2. участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

4.6.3. оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении проектных работ;

4.6.4. в случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации, привлечь Подрядчика к участию в деле.

4.7. Заказчик имеет право:

4.7.1.без согласия Подрядчика использовать всю техническую документацию и содержащиеся в ней данные, полученные от Подрядчика, по своему усмотрению;

4.7.2. уточнять и корректировать желаемые результаты работ до подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ;

4.7.3. изменять техническое задание после его согласования Сторонами, а также выдавать  дополнительное техническое задание Подрядчику.

5. ПОРЯДОК  СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По окончании изготовления проекта Подрядчик передает  Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением готовой проектной (рабочей) документацией, согласованной Инзенской дистанцией электроснабжения, владельцами земельных участков и инженерных коммуникаций, а также сметных расчетов с расчетом  ГАУ «РЦЭЦС»   индекса изменения стоимости СМР.

5.2. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения проектной (рабочей)  документации обязан ее рассмотреть и направить в адрес Подрядчика подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ по договору  либо  мотивированный отказ от приёмки  работ с замечаниями к полученной документации.

5.3. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную (рабочую) документацию, а также сметные расчеты в течение 7 (Семь) дней с момента получения замечаний  Заказчика.

5.4. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для окончательного расчета по данному договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной (рабочей)    документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

6.2. При обнаружении недостатков в проектной (рабочей)  документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.2.1. Если после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в ходе выполнения работ, Заказчиком будут обнаружены недостатки  в проектной (рабочей) документации, Подрядчик обязуется исправить все замечания и упущения  за свой счет и, при необходимости, согласовать изменения с     владельцами земельных участков и инженерных коммуникаций, в срок, установленный п. 5.3. настоящего договора.

6.3. В случае нарушения  сроков, установленных п. 3.3.2., 4.1.3. Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора. Начисление пени происходит со следующего дня после задержки сдачи работ.

6.4. За задержку сроков устранения замечаний к технической документации, предусмотренных п. 5.3., 6.2.1. настоящего договора, Подрядчик  выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в 2.1. настоящего договора  за каждый день просрочки. Начисление пени происходит со следующего дня после задержки сдачи работ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), являющемся  с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

7.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, в случае его вины.

7.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также 5 день после отправления письма по почте.

8.2. Действие настоящего договора: с момента его подписания до выполнения Сторонами всех условий настоящего договора. Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении Сторонами условий договора в период его действия.

8.3. Приложение №1 (Техническое задание) является неотъемлемой частью настоящего договора.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ООО «Сетевая компания» 440044, г. Пенза, ул. Бакунина, 20б/34 ИНН/КПП 5837025120/583401001 Р/счет 40702810500010000378 ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза К/счет 3010181102000000000707 БИК 045655707 |  |
| ПОДПИСИ СТОРОН |
| Генеральный директор |  |