Извещение о проведении открытого запроса предложений

ООО «Сетевая компания» (Россия, 440044, Пензенская обл.,  г. Пенза, ул. Бакунина дом 20б/34) (далее — Заказчик, Организатор) извещением о проведении запроса предложений, опубликованным на сайте ООО «Сетевая компания» www.skpenza.ru), приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участник, Подрядчик) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания  ПС 110/35/6 кВ «Никольск»,   расположенного по адресу: Пензенская область, г. Никольск, ул. Комсомольская, 27».

1. Подробное описание закупаемых работ и условий договора, а также процедур  запроса содержится в Документации по запросу предложений. Комплект Документации можно получить, начиная с 27 августа 2012г. на сайте компании www.skpenza.ru. Для справок обращаться к заместителю генерального директора по логистики Назарову Александру Игоревичу, тел. (8412) 23-13-76(77), факс (8412) 23-13-76(77); e-mail: nai@venk.ru. По техническим условиям выполнения работ обращаться: к зам. генерального директора по общим вопросам ООО «Сетевая компания» Комарову Александру Юрьевичу, тел. (8412) 23-13-77, e-mail: ck59@yandex.ru

2. Начальная (предельная) цена предложения  – 3 312 600 (Три миллиона триста двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС-18%  НДС.

3. Условия оплаты:

Заказчик в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего договора перечисляет  на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ

Окончательный расчет по данному договору производится Заказчиком в течение 30 дней (Тридцать) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Превышение объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

4. Срок начала работ:  в течение 5-ти рабочих дней  с момента  заключения  договора;

срок окончания работ: в течение 4 недель с момента заключения договора.

Срок выполнения работ может быть продлен по дополнительному соглашению сторон, подписанному Сторонами.

5. Заказчик принимает Заявки с предложениями, оформленными в соответствии с документацией о закупке на бумажном носителе в запечатанном конверте (с указанием предмета закупки),  в срок до 10.00 по местному времени 31.08.2012г. по адресу: 440044 г.Пенза ул. Бакунина 20б/34 6-ой этаж, секретарю.

# Заявки, полученные позже установленного срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

6. Процедура вскрытия конвертов состоится в 11.00 по местному времени 31.08.2012г., по адресу: 440044 г.Пенза ул. Бакунина 20б/34 в присутствии не менее чем двух членов Конкурсной комиссии.

7. Предполагается что Заказчик определит победителя, уведомив его об этом, подпишет протокол о результатах открытого запроса предложений, разместит на www.skpenza.ru, в срок до 06 сентября 2012г. (Организатор в праве, при необходимости, изменить данный срок)

8. В течение 5 рабочих дней с момента определения победителя Заказчик подпишет договор с Победителем на условиях запроса предложения и его Заявки с предложением.

9. Срок действия предложений Подрядчиков не менее 70 дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок с Предложениями.

11. Требования к участникам закупки:

- участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;

- соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедуры закупки;

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие

решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица,

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в процедуре закупки для нужд заказчика;

- отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов

балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

- отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном статьей 5 Закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;

- наличие финансовых ресурсов для исполнения контракта;

- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

- опыт и деловая репутация;

- трудовые ресурсы для исполнения контракта.

- Свидетельство  СРО на данный вид работ;

12. Заказчик в праве отказаться от проведения запроса предложения в любое время до определения победителя в проведении запроса предложений.

13 Остальные и более подробные условия содержатся в Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

14. Настоящее извещение не является Извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика и организатора закупки, кроме прямо указанных в извещении.

Генеральный директор __________________________________Пугачев И.В.

Приложение

к извещению о проведении открытого запроса предложений «Капитальный ремонт здания  ПС 110/35/6 кВ «Никольск»,   расположенного по адресу: Пензенская область, г. Никольск, ул. Комсомольская, 27».

Проект договора