Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания»

Юридический адрес: 440044 г. Пенза ул. Бакунина 20б/34

Почтовый адрес: 440044 г. Пенза ул. Бакунина 20б/34

Открытый запрос предложений № 010 от «15» августа 2012г.

- ООО «Сетевая компания»,  (далее — Заказчик, являющийся Организатором),  настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — подрядчики) подавать свои предложения для заключения  Договора на по выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: Строительство административной и производственной базы для ООО «Сетевая компания». Срок выполнения услуг: 14 недель с момента заключения договора.

- Условия оплаты: Заказчик в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора перечисляет  на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30%  от стоимости работ, окончательный расчет по данному договору производится Заказчиком в течение 30(Тридцать) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Превышение объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

- Стоимость выполнения услуг должна быть указана с учетом всех затрат на выполнения услуг и уплаты всех обязательных налогов и платежей с выделением НДС и является неизменной.

- Требования к участникам:

- участник открытого запроса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ не менее 1 года, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- участник открытого запроса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке;

- участник открытого запроса не должен являться неплатежеспособным или банкротом,  находится в процессе ликвидации, на имущество Участника запроса предложений  в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника  не должна быть приостановлена;

- у участника открытого запроса не должны иметься задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Предложение должно быть оформлено в соответствии с типовыми формами №1, №2, №3 и №4  к настоящему запросу предложений, и быть действительным в течение 70 календарных дней.

- Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица подрядчика без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

- Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- Предложение должно быть подано в соответствии с документацией о закупке на бумажном носителе в запечатанном конверте (с указанием предмета закупки),  в срок до 10.00 по местному времени 21.09.2012г. по адресу: 440044 г.Пенза ул. Бакунина 20б/34 6-ой этаж, секретарю. Заявки, полученные позже установленного срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

- Подрядчик имеет право подать несколько предложений.

- Критериями для определения Победителя является наилучшие условия предложения для Заказчика, при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса предложений.

- Вскрытие поступивших конвертов состоится 21.09.2012г. в 11-00 (время московское) по адресу:  г. Пенза, ул. Бакунина 20б/34, 6 этаж, каб. отдела ОМТС и логистики.

- Заказчик до 27.09.2012г. определит победителя. (Заказчик в праве, при необходимости, изменить данный срок)

- Оценка Предложений осуществляется Комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.

- Оценка Предложений включает отборочную стадию и оценочную стадию.

- В рамках отборочной стадии Комиссия проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу (при проверке правильности оформления предложения Комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо предложения, а с письменного согласия участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

-  соответствие Участников требованиям, предъявляемым к ним настоящей Документации;

    - В рамках отборочной стадии Комиссия может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

    - По результатам проведения отборочной стадии Комиссия вправе отклонить Предложения, которые:

-  в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;

-  поданы участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

- поданные Участниками,  которые не предоставили (представили не полную или не достоверную)

- в составе Предложения и прилагаемых документах содержатся недостоверные, неточные или искажённые сведения.

- В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает и сопоставляет предложения, проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

- технические и качественные характеристики;

- срок выполнения работ;

- условия оплаты;

- цена предложения.

- В течение 5 дней после определения Победителя  Заказчик уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложений и предложения Победителя.

- Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договорённости.

- Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика, процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, до определения победителя не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

- К оферте Вам необходимо приложить:

- Ценовую матрицу;

- Анкету участника;

- Копию о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданного Некоммерческим партнерством СРО;

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданное на данный этап, должны носить характер твёрдой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

- Если Ваше предложение признано победившем в открытом запросе предложений, в целях заключения договора Вам необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенная Участником копия устава в действующей редакции;

- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение;

- оригинал или  копию выписки  из единого государственного реестра юридических лиц (выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи предложения;

- оригинал или копию справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданной соответствующим подразделением ФНС России, не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема предложений;

- заверенную Участником копию бухгалтерского баланса за 2011 год;

- иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Ответственные лица за контакты с претендентами:

Назаров Александр Игоревич

тел. (8412) 23-13-76, 78-67-50 (сот.)

Комаров Александр Юрьевич

тел./факс (8412) 23-13-77

E-mail: nai@venk.ru.

Приложение:      1. Форма №1                   - 1 лист;

2. Форма №2                   - 1 лист;

3. Форма №3                    -1 лист;

4. Форма №4                    - 1 лист.

5. Техническое задание  - 2 листа

Генеральный директор

ООО «Сетевая компания»                                                                                                        И.В. Пугачев

Форма 1

#### /на бланке предприятия/

Генеральному директору

ООО “Сетевая компания”

Пугачеву И.В.

#### Оферта

(ценовое предложение)

№

Дата:

Изучив Ваш открытый запрос цен № 010 от 15.08.12 г., предлагаем осуществить___________________________________________________________

(выполнение работ, услуг)

в соответствии с Вашими условиями, что отражает приложение №1, являющееся неотъемлемой частью данного предложения

В стоимость работ включены все налоги и обязательные платежи, (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

До подготовки и оформления договора настоящая оферта вместе с Вашим уведомлением о присуждении победы будут выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком в наш адрес запроса и представление нами предложения не накладывает на заказчика и нас никаких дополнительных обязательств, включая обязательство заказчика по принятию нашего предложения.

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до __________.

Юридический адрес и реквизиты_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| _______________________________ (должность ответственного лица Подрядчика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Подрядчика) |

форма №2

Приложение №1

к ценовой заявке  №       от

ЦЕНОВАЯ МАТРИЦА

|  |  | Предложения |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Оценочные критерии |  |
| 1. | Общая стоимость предложения, руб. с НДС |  |
| 1.1. | Стоимость услуг, руб. с НДС |  |
| 1.2. | Дополнительные затраты, руб. |  |
| 2. | Условия оплаты |  |
| 3. | Обеспечение материалами, % |  |
| 4. | Срок выполнения работ |  |
| 5. | Гарантия качества |  |
| 6. | Свидетельство СРО | № |
| 7. | Отзывы. Рекомендации |  |
| 8 |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| 1) Заказчик должен исключить неприменимые колонки из этой формы на стадии подготовки конкурсной документации или ставить знак "Х" (не заполняется). |

| _______________________________ (должность ответственного лица Подрядчика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Подрядчика) |

Форма № 3

Анкета участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД, ОКПО Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

[указать] _______________________________

(подпись, М.П.)

[указать] ____________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №4

Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2009 год |  | х |
| ИТОГО за целый 2010 год |  | х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2011 год |  | х |

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

# Техническое задание

Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство ремонтно-производственной базы ООО «Сетевая компания», расположенной по адресу:   г. Пенза, ул. Насосная 3.

1. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проекту.

1.2 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

1.3  ГОСТ Р 21.1101-2009. «Основные требования к проектной и рабочей документации».

1.4 ПУЭ (действующее издание);

1.5 ПТЭ (действующее издание);

1.6 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ.

2. Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

Новое строительство.

Этапы разработка проекта.

I этап – Выбор варианта строительства зданий исходя из минимальной стоимости м2.

II этап – Разработка проектной документации.

III этап - Разработка рабочей документации.

3.  В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить.

3.1. На I этапе материалы с пояснительной запиской представить Заказчику для последующего рассмотрения и согласования.

Материалы должны быть выполнены в объеме, достаточном для использования их в качестве исходных данных ко II этапу проектирования.

3.2  На II этапе разработать проектную документацию в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3.2.1. Запроектировать двухэтажное производственное здание, двухэтажное административное здание, складское здание, с учетом подключения к внешним сетям и сооружениям энергообеспечения, водоснабжения, канализации, связи. Конструктивные решения здание согласовать с Заказчиком.

3.2.2. Здания предусмотреть с размерами

- Производственное здание(2 этажа) 36 х 42 м. по внешним осям.

- Административное здание(2 этажа) 12 х 18 м. по внешним осям.

- Складское здание(1 этаж) 36 х 18 м. по внешним осям.

3.2.3. Планировку зданий согласовать с Заказчиком.

Состав и площадь помещений определить расчётами согласно действующих норм.

3.2.4. Отопление административного здания выполнить с применением бытовых газовых котлов.

3.2.5. Запроектировать вентиляцию и кондиционирование помещений согласно экспликации.

3.2.6. Запроектировать освещение помещений и коридоров зданий, а также наружного освещения зданий и прилегающей территории устройствами с энергосберегающими характеристиками.

3.2.7. Предусмотреть обеспечение рабочих мест средствами коммуникации и связи.

3.2.8. Отделку внутренних помещений здания выполнить согласно нормам, с применением нетоксичных материалов.

3.2.9.  Внешнюю отделку здания выполнить с применением современных средств отделки.

3.2.10. Территорию выложить дорожными плитами с организацией  путей прохода, проезда. Строительство дорог и площадок выполнить с устройством бордюрного камня.

3.2.11.  Запроектировать охранно-пожарную сигнализацию.

3.2.12. Разработать раздел «Проект организации строительства» с проработкой этапов производства работ, при этом учесть:

- проект временного подъезда на строительную площадку;

- расчёт продолжительности строительства объекта;

- разработка календарного плана-графика сооружения объекта;

- ведомость объёма работ;

- перечень работ, на которые необходимо оформление актов на скрытые работы;

- ведомости потребности в основных материалах, конструкциях, оборудовании;

- ведомости в потребности в автотранспорте, строительных машинах и механизмах;

3.2.13.  Составить сметную документацию на выполнение строительно-монтажных работ  на основании разработанного проекта:

3.2.14.  В сметной документации предусмотреть затраты на:

- Проведение государственной экспертизы проектной документации;

- Доставку оборудования и материалов;

- Согласование с владельцами коммуникаций;

-  Вынос осей в натуре;

- Проведение тех.инвентаризации объекта, исполнительные съемки.

3.2.15. Материалы в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование Заказчику

3.3. III  этап «Разработка рабочей документации» выполнить в соответствии с ПУЭ и нормами технологического проектирования.

В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащей все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др., габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций, спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы, другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

3.4. Проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel (программа Estimate).

4. Особые условия.

4.1. Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

4.2. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения согласующих организаций. Кроме того, проектная организация самостоятельно и за свой счёт получает положительное заключение «Регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области»  (ГАУ "РЦЭЦС"). Обеспечивает безвозмездную корректировку проектной документации по замечаниям согласующих организаций и государственной экспертизы.

4.3. Наличие у проектировщика допуска от СРО (в соответствии с Приказом министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624) на выполнение проектных работ, наличие опыта проектной работы  и  выполнения  подобных работ  в области проектирования объектов электросетевого хозяйства.

4.4. Выполнить в составе проекта отдельными томами техническую часть закупочной документации для закупки оборудования, а также спецификации оборудования и материалов.

4.5. Документация, предоставляемая заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием на проектирование, исходными данными и соответствовать действующим на данный момент законодательным и нормативно-техническим документам.

5. Начало строительства объекта – 2013г.

Окончание строительства объекта – 2013г.

6. Срок выполнения работ

Начало работ: в течение 5-ти дней с момента подписания договора.

Окончание работ:  14 недель с момента заключения договора.

7.	Проектная организация.

Определить по итогам открытого запроса предложений